Załącznik nr 1

Formularz cenowy oferty

FIRMA:

Z SIEDZIBĄ W:	 PRZY UL.:

O NUMERZE REGON:	I NIP:

ZAREJESTROWANĄ POD NUMEREM

KRS:

e-mail

Po zapoznaniu się z warunkami umowy, a także w oparciu o pozyskane przez siebie informacje dotyczące nw. zamówienia, my niżej podpisani, niniejszym oferujemy wykonanie zadania pn. „Przebudowa-Odbudowa drogi gminnej nr 110182L od km 0 + 700 do km 0 + 800 i od km 0 + 950 do km 1 + 050 w miejscowości Złojec, uszkodzonej w wyniku gwałtownego spływu wód opadowych w 2014r.” będącego przedmiotem zamówienia oraz usunięcie wszelkich wad zgodnie z warunkami umowy na kwotę:

*	netto	PLN/słownie:

złotych/

*	VAT	PLN słownie:

złotych/

*	brutto	PLN słownie:

złotych/

Wyżej wymienione wynagrodzenie obejmuje całość prac związanych z zamówieniem i będzie obowiązywało przez cały okres objęty umową.

Oraz:

- Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z warunkami umowy i przyjmujemy bez zastrzeżeń jej warunki.

- Termin realizacji przedmiotu zamówienia:

- rozpoczęcie: po przekazaniu placu budowy,

- zakończenie prac budowlanych do 28 lipiec.2017 r.

- Okres gwarancji i rękojmi: …………………lat.

- Oświadczamy, że akceptujemy zapisy „Wzoru Umowy" Załącznik nr 2 i w przypadku gdy nasza oferta zostania wybrana jako najkorzystniejsza zobowiązujemy się do zawarcia umowy w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego.

- Zgadzamy się przestrzegać niniejszej oferty przez okres 30 dni od daty złożenia ofert, a w przypadku wybrania naszej oferty przez cały czas trwania umowy. Pozostanie ona dla nas wiążąca i może zostać przyjęta w dowolnym czasie przed upływem tego okresu.

- Oświadczamy, ze znajdujemy się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia oraz że jesteśmy ubezpieczeni od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności.

- Oświadczamy, że posiadamy niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponujemy osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.

- Oświadczamy, ze przedmiot umowy zamierzamy wykonać sami/przy udziale podwykonawców (wymienić zakres robót i nazwę podwykonawcy).

Podpisał

występujące w charakterze

w pełni upoważniony do podpisania ofert dla i w imieniu

Adres:

dnia

podpis i pieczęć Wykonawcy

Załącznik nr 2

„ Wzór Umowy"

Umowa na roboty budowlane

W dniu	 w Urzędzie Gminy w Nieliszu pomiędzy Gminą Nielisz, Nielisz 279 22-413 Nielisz zwaną dalej w tekście „ Zamawiającym ", którą reprezentują:

1. Adam Wal        	-       Wójt Gminy

Z kontrasygnatą Alicji Kozak-Krzyżanowskiej – Skarbnika Gminy

a	mającym swą siedzibę w

zarejestrowanym pod numerem KRS	, zwanym dalej w tekście

„Wykonawcą", reprezentowanym przez:

1

2

w rezultacie dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy w ramach postępowania przetargowego została zawarta umowa o następującej treści:

Przedmiot umowy § 1

1.	Przedmiotem niniejszej umowy jest wykonanie zadania pn.: Przebudowa-Odbudowa drogi gminnej nr 110182L od km 0 + 700 do km 0 + 800 i od km 0 + 950 do km 1 + 050 w miejscowości Złojec, uszkodzonej w wyniku gwałtownego spływu wód opadowych w 2014r.” "

2.	Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu niniejszej Umowy zgodnie

z zakresem określonym w przedmiarze robót- kosztorysie ofertowym, zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej, obowiązującymi przepisami i polskimi normami oraz do oddania przedmiotu Umowy Zamawiającemu w terminie w niej uzgodnionym.

3.	Zakres, sposób i warunki wykonania przedmiotu zamówienia określają:

- Warunki i dokumenty zamówienia określone i zamieszczone w Zaproszeniu do składania ofert

- Oferta Wykonawcy wraz z załącznikami

- Niniejsza Umowa

Prawa i obowiązki Zamawiającego

§ 2

1. Do obowiązków Zamawiającego należy:

1)	wprowadzenie i  protokolarne przekazanie Wykonawcy terenu budowy w terminie      określonym w § 4 ust. 1

2)przekazanie dziennika budowy/remontu w terminie określonym w § 4 ust. 1

3)zapewnienie na swój koszt nadzoru inwestorskiego,

4)odbiór   przedmiotu   niniejszej   Umowy   z   zastrzeżeniem   przypadków określonych w  § 7 ust. 10

5)terminowa zapłata wynagrodzenia.

Prawa i obowiązki Wykonawcy

§ 3

1.  Terminowa realizacja przedmiotu niniejszej Umowy.

- Prowadzenie wszystkich rodzajów robót pod kierownictwem osoby posiadającej uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie do kierowania budową lub robotami budowlanymi, zwanym dalej kierownikiem budowy.

- Prowadzenie robót budowlanych zgodnie ze sztuką budowlaną, wiedzą techniczną oraz obowiązującymi przepisami prawnymi.

- Zabezpieczenie terenu budowy oraz prowadzenie robót zgodnie z przepisami BHP oraz ppoż.

- Wykonanie robót zgodnie z zakresem określonym w kosztorysie ofertowym, obowiązującymi normami i wiedzą techniczną.

- Terminowe przekazanie Zamawiającemu przedmiotu niniejszej Umowy nadającego się do użytkowania zgodnie z wymogami Prawa Budowlanego wraz z wszelkimi dokumentami dopuszczającymi obiekt do użytkowania zgodnie z przeznaczeniem.

- Wykonawca zobowiązany jest do posiadania ubezpieczenia z tytułu odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej na wartość co najmniej 100 000 PLN przez cały okres wykonywania umowy. W przypadku nie spełnienia tego obowiązku Zamawiający może wezwać Wykonawcę do niezwłocznego przedstawienia polisy.

- Zgłaszanie Zamawiającemu wpisem do Dziennika Budowy wykonania robót zanikowych lub ulegających zakryciu oraz przedmiotów odbioru.

- Dostarczenie niezbędnych atestów, wyników oraz protokołów badań, sprawozdań i prób dotyczących realizowanego przedmiotu niniejszej Umowy.

- Okazanie na żądanie Zamawiającego lub Inspektora Nadzoru certyfikatu (deklaracji) zgodności z obowiązującymi normami lub w przypadku ich braku właściwą aprobatę techniczna w stosunku do wbudowanych materiałów.

- Informowanie Zamawiającego o konieczności wykonania robót  zamiennych w terminie 2 dni od daty stwierdzenia konieczności ich wykonania;

- Usuwania na bieżąco usterek stwierdzonych w trakcie realizacji robót wpisami do dziennika budowy;

- Usuwanie wszelkich usterek stwierdzonych podczas odbiorów przeprowadzanych zgodnie z postanowieniami § 7 niniejszej Umowy, w terminach technicznie i organizacyjnie uzasadnionych;

- Przygotowanie i przekazanie Zamawiającemu operatu kolaudacyjnego.

Operat kolaudacyjny stanowi dokument, w skład którego wchodzą wszystkie dokumenty związane z realizacją robót budowlanych, a w szczególności są to:

- pełna dokumentacja powykonawcza,

- dziennik budowy,

- oświadczenie kierownika budowy i robót o zgodności wykonania robót budowlanych zgodnie z obowiązującymi przepisami, normami , sztuką budowlaną oraz STWiOR,

- certyfikaty, świadectwa i aprobaty techniczne użytych materiałów, urządzeń i instalacji zamontowanych lub wykonanych w trakcie realizacji przedmiotu niniejszej Umowy,

- protokóły z przeprowadzonych prób, badań i pomiarów,

- obmiary robót,

- powykonawczą inwentaryzację geodezyjną.

- Zabezpieczenie instalacji i urządzeń na terenie budowy i w jej bezpośrednim otoczeniu przed ich zniszczeniem lub uszkodzeniem w trakcie wykonywania robót, stanowiących przedmiot niniejszej Umowy.

- Po zakończeniu i przekazaniu robót - uporządkowanie terenu budowy, zaplecza budowy będącego jego własnością, jak również terenów sąsiadujących zajętych lub użytkowanych przez Wykonawcę,

- Naprawienie i doprowadzenie /odtworzenie/ do stanu poprzedniego na swój koszt, w przypadku spowodowania szkody, a także zniszczenia lub uszkodzenia już wykonanych robót, ich części, bądź urządzeń.

- Usunięcie wszelkich wad i usterek stwierdzonych przez Nadzór Inwestorski w trakcie trwania robót w uzgodnionym przez Strony terminie, nie dłuższym jednak niż termin technicznie uzasadniony konieczny do ich usunięcia;

- Umożliwienie wstępu na teren budowy pracownikom nadzoru budowlanego i innych służb, do których należy wykonanie zadań określonych w ustawie Prawo budowlane, udostępnianie im danych i informacji wymaganych tymi przepisami;

- Wykonawca może dokonać zmiany kierownika budowy lub kierownika robót, jedynie za uprzednią zgodą Zamawiającego, akceptującego nowego kierownika budowy lub robót. Zmiana którejkolwiek z osób, o których mowa w zdaniu poprzednim, w trakcie realizacji przedmiotowej umowy musi być uzasadniona przez Wykonawcę na piśmie. Nowy kierownik budowy lub robót musi posiadać uprawnienia i kwalifikacje stosowne do wykonywanych czynności. Zaakceptowana przez Zamawiającego zmiana osób winna być dokonana wpisem do dziennika budowy i nie wymaga sporządzenia aneksu.

- Wykonawca ponosi odpowiedzialność za oznakowanie robót, bezpieczeństwo ruchu i ewentualne utrudnienia związane z wykonywanymi robotami w obrębie placu budowy. Jeżeli Wykonawca wykonuje roboty bez zamykania ruchu, ma on obowiązek zapewnić bezpieczeństwo użytkownikom ruchu na terenie budowy. Podczas wykonywania robót, Wykonawca zapewni dostęp do posesji położonych w pobliżu terenu budowy.

- Zabezpieczenie i oznakowanie terenu budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz dbanie o stan techniczny i prawidłowość oznakowania przez cały czas trwania realizacji zadania .Wykonawca obowiązany jest kompletować w trakcie realizacji robót wszelką dokumentację zgodnie z przepisami prawa budowlanego oraz przygotować do odbioru końcowego komplet protokołów niezbędnych przy odbiorze,.

- Przedstawicielem na budowie ze strony Wykonawcy będzie:

- Prawa i obowiązki Wykonawcy wynikające z niniejszej umowy nie mogą być przedmiotem przelewu.

Terminy realizacji przedmiotu umowy

§ 4

1.  Strony ustalają następujące terminy realizacji robót:

- termin przekazania terenu budowy - w ciągu 5 dni od daty podpisania niniejszej Umowy,

- termin zakończenia robót	- do 28 lipca 2017 r.

- termin przekazania Zamawiającemu zadania - w ciągu 14 dni po zakończeniu robót.

Zatrudnianie podwykonawców

§ 5

1. Wykonawca ma prawo podpisać umowę o podwykonawstwo z podwykonawcami na część zamówienia wymienioną w złożonej ofercie. Zapłata wynagrodzenia dla podwykonawców nastąpi bezpośrednio na ich konto w następujący sposób:

/ zakres robót /

- Wykonawca nie później niż 14 dni przed planowanym skierowaniem Podwykonawcy do wykonania robót, przedłoży bezpośrednio Zamawiającemu projekt umowy z Podwykonawcą a Zamawiający podejmie decyzję w sprawie zgody na zawarcie tejże umowy

- Jeżeli Zamawiający w terminie 14 dni od przedłożenia mu projektu umowy z Podwykonawcą, nie zgłosi na piśmie sprzeciwu lub zastrzeżeń, uważać się będzie, że wyraził zgodę na zawarcie umowy. Po uzyskaniu zgody Zamawiającego na zawarcie umowy z Podwykonawcą lub jeżeli Zamawiający nie zgłosi sprzeciwu lub zastrzeżeń do projektu umowy w powyższym terminie, Wykonawca przed skierowaniem Podwykonawcy do wykonania robót przedłoży Zamawiającemu zawartą umowę dotyczącą wykonania robót określonych w umowie.

- Za wyjątkiem zakresu robót dla Podwykonawców zaproponowanego w ofercie przetargowej, Wykonawca nie będzie zawierał   umów z Podwykonawcami na inny zakres bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego. Elementy umowy, które mają być przedmiotem podwykonawstwa oraz tożsamość podwykonawcy będą przekazywane do wiadomości Zamawiającego. Zamawiający w ciągu 14 dni od daty otrzymania zawiadomienia, zawiadomi Wykonawcę o swojej decyzji.

- Jeżeli Wykonawca zawarł umowę z Podwykonawcą bez upoważnienia, Zamawiający może bez przekazania formalnego zawiadomienia o tym, wg swojej decyzji zastosować sankcje za naruszenie umowy, tzn. odszkodowanie lub wypowiedzenie Umowy.

- Jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu Umowy wynikająca z braku Podwykonawcy będzie traktowana jako przerwa wynikła z przyczyn zależnych od Wykonawcy i nie może stanowić podstawy do zmiany terminu zakończenia robót.

- Wykonawca odpowiada za działania i zaniechania Podwykonawców jak za swoje własne.

- Zapłata wynagrodzenia za roboty budowlane wykonane przez Podwykonawcę, będzie następowała bezpośrednio na konto Podwykonawcy.

Wynagrodzenie Wykonawcy

§ 6

1.	Za wykonane roboty budowlane Strony określają wynagrodzenie ryczałtowe brutto w wysokości

/słownie:	/

Wynagrodzenie zawiera podatek VAT.

- Wynagrodzenie przysługujące Wykonawcy będzie płatne jednorazowo, przelewem na rachunek wskazany w fakturze końcowej w terminie 30 dni od daty otrzymania faktury przez Zamawiającego.

- Podstawą do wystawienia faktury jest dokonanie odbioru końcowego dokonanego przez przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy oraz podpisania Protokołu końcowego odbioru robót.

- Za datę zapłaty przyjmuje się datę obciążenia rachunku Zamawiającego.

- Za zwłokę w płatności faktur Zamawiający zapłaci odsetki ustawowe

- Zamawiający zastrzega sobie prawo do zaniechania niektórych robót, których wykonanie nie jest niezbędne dla prawidłowej realizacji przedmiotu umowy, a nadto do wprowadzenia robót zamiennych.

Odbiory robót

§ 7

1.	Strony zgodnie postanawiają, że będą stosowane następujące rodzaje odbiorów robót:

- odbiory robót zanikających,

- odbiór końcowy .

- Odbiory robót zanikających dokonywane będą przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Wykonawca winien zgłaszać gotowość do odbiorów, o których wyżej mowa, wpisem do dziennika budowy lub bezpośrednio na piśmie do Inspektora nadzoru inwestorskiego. Jeżeli Wykonawca nie poinformuje o gotowości do odbioru Inspektora Nadzoru zobowiązany będzie na jego żądanie odkryć roboty lub wykonać otwory niezbędne do zbadania robót, a następnie przywrócić roboty do stanu poprzedniego na własny koszt.

- Wykonawca będzie awizował Zamawiającemu gotowość do odbioru końcowego najpóźniej w dniu osiągnięcia gotowości do odbioru przedmiotu umowy o którym mowa w § 1 ust. 1, pismem składanym bezpośrednio w siedzibie Zamawiającego.

- Podstawą do zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości odbioru końcowego będzie faktyczne wykonanie robót, potwierdzone w dzienniku budowy wpisem dokonanym przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego oraz sporządzony operat kolaudacyjny zaopatrzony w adnotację Inspektora Nadzoru o kompletności.

- Na dzień zgłoszenia o gotowości do odbioru Wykonawca przekaże Zamawiającemu operat kolaudacyjny. Niedostarczenie operatu kolaudacyjnego dla celów odbiorowych uważane jest jako nie zakończenie robót.

- Zamawiający zobowiązany jest do dokonania lub odmowy odbioru końcowego, w terminie nie przekraczającym 14 dni roboczych od dnia zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości do odbioru końcowego przedmiotu umowy.

- Jeżeli Zamawiający nie przystąpi do odbioru robót, w terminie określonym w ust. 6, Wykonawca protokolarnie ustali stan przedmiotu odbioru przez powołaną przez siebie komisję. Protokół, o którym mowa wyżej, stanowić będzie podstawę do wystawienia faktury i zapłaty wynagrodzenia. W takim przypadku Wykonawca nie pozostanie w zwłoce ze spełnieniem zobowiązania wynikającego z niniejszej Umowy, od daty zgłoszenia gotowości do odbioru. Zamawiający zwróci Wykonawcy poniesione przez niego uzasadnione koszty związane ze zwłoką w przeprowadzeniu czynności odbioru.

- O dokonaniu jednostronnego odbioru, o którym mowa w ust. 7, Wykonawca powiadomi na piśmie Zamawiającego i dostarczy mu protokół, nie później jednak niż w dniu następnym po dokonaniu odbioru.

- Jeżeli w czasie odbiorów zostaną stwierdzone wady Zamawiającemu przysługują następujące uprawnienia:

- jeżeli wady kwalifikują się do usunięcia Zamawiający wyznaczy Wykonawcy termin ich usunięcia . Wykonawca zobowiązany jest do pisemnego zawiadomienia Zamawiającego o usunięcie wad. W przypadku nie usunięcia wad w wyznaczonym terminie Zamawiającemu przysługuje prawo naliczenia kar zgodnie z § 8 ust. 2 lit. b,

- jeżeli wady nie kwalifikują się do usunięcia, to:

- zamawiający może żądać ponownego wykonania robót,

- zamawiający może żądać równowartości wadliwej części przedmiotu umowy,

- w przypadku nie usunięcia wad przez Wykonawcę w wyznaczonym terminie lub kiedy wady uniemożliwiają użytkowanie obiektu Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy i zlecenia wykonania robót innemu wykonawcy z zachowaniem prawa naliczenia kar umownych zgodnie z § 8 ust. 2 niniejszej Umowy,

- w przypadku zlecenia wykonania robót innemu wykonawcy Zamawiający wstrzyma wynagrodzenie Wykonawcy - strony niniejszej Umowy do czasu zakończenia przedmiotu umowy i ostatecznego ustalenia kosztu zastępczego wykonania robót, o który zostanie pomniejszone wynagrodzenie Wykonawcy.

- Jeżeli w toku czynności odbioru zostanie stwierdzone, że przedmiot odbioru nie osiągnął gotowości do odbioru z powodu nie zakończenia robót, braku operatu kolaudacyjnego lub nie przeprowadzenia z wynikiem pozytywnym wszystkich wymaganych prób lub posiada wady uniemożliwiające użytkowanie, Zamawiający może odmówić odbioru do czasu usunięcia tych wad lub dokonać odbioru warunkowego, z podaniem terminu na usunięcie wad lub usterek.

- Do czasu zakończenia odbioru końcowego Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za wykonane roboty.

- W przypadku odmowy końcowego odbioru Wykonawca poniesie koszty utrzymania związane z niezbędnym funkcjonowaniem zadania będącego przedmiotem Umowy.

13. Za datę wykonania przez Wykonawcę zobowiązania wynikającego z niniejszej Umowy uznaje się datę odbioru, stwierdzoną w protokole odbioru.

Kary umowne § 8

Strony postanawiają, że w przypadku nienależytego wykonania postanowień niniejszej Umowy obowiązuj ącą formą odszkodowania będą kary umowne naliczane w następujących przypadkach:

1.	Zamawiający zapłaci Wykonawcy:

- karę za zwłokę w przekazaniu placu budowy w stosunku do terminu ustalonego w § 4 ust. 1 niniejszej umowy - w wysokości 100 PLN za każdy dzień zwłoki,

- karę w wysokości 5% wynagrodzenia umownego, w przypadku odstąpienia od Umowy przez Wykonawcę z przyczyn , za które odpowiedzialność ponosi Zamawiający.

2.	Wykonawca zapłaci Zamawiającemu:

- karę za zwłokę w wykonaniu przedmiotu Umowy - 100,00 PLN za każdy dzień zwłoki,

- karę za zwłokę w usunięciu wad lub usterek stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancji, rękojmi za wady licząc od dnia wyznaczonego na usunięcie wad - w wysokości 100 PLN za każdy dzień zwłoki,

- karę w wysokości 5% wynagrodzenia umownego za odstąpienie przez Zamawiającego od umowy z przyczyn, za które odpowiedzialność ponosi Wykonawca.

- Wykonawca oświadcza, że wyraża zgodę Zamawiającemu na potrącenie w rozumieniu art. 498 i 499 Kodeksu Cywilnego powstałej należności w związku z naliczeniem kary umownej.

- W przypadku naliczenia kar umownych Zamawiający zastrzega prawo potrącenia ich z ostatniej faktury.

- Jeżeli kary umowne nie pokryją poniesionej szkody Zamawiający zastrzega sobie prawo do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego na zasadach określonych w art. 471 Kodeksu Cywilnego do wysokości poniesionej szkody.

- Spowodowane przez siebie ewentualne szkody Wykonawca usunie na własny koszt.

Odstąpienie od Umowy

§ 9

Oprócz przypadków wymienionych w treści tytułu XV Kodeksu Cywilnego, stronom przysługuje prawo odstąpienia od niniejszej Umowy w następujących przypadkach:

1.	Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od niniejszej Umowy, gdy:

- zostanie ogłoszona upadłość Wykonawcy;

- zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy, w zakresie uniemożliwiającym wykonywanie przedmiotu niniejszej Umowy;

- Wykonawca nie rozpoczął robót bez uzasadnionych przyczyn lub przerwał je i nie kontynuuje ich pomimo wezwania Zamawiającego złożonego na piśmie;

- jest w zwłoce w wykonaniu przedmiotu umowy przekraczającej okres 30 dni,

- Wykonawca z własnej winy przerwał realizację i przerwa ta spowodowała opóźnienie realizacji robót w stosunku do przyjętego harmonogramu o dłużej niż 30 dni.

- nie przedstawi Zamawiającemu aktualnej polisy ubezpieczeniowej o której mowa w § 3 ust. 9

2.	Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od niniejszej Umowy, jeżeli:

- Zamawiający opóźnia termin przekazania terenu budowy o 30 dni roboczych od daty określonej w § 4 ust. 1 pkt. 1) niniejszej Umowy;

- Zamawiający zalega z płatnością wymagalnych należności powyżej 60 dni.

- Odstąpienie od niniejszej Umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie.

- W przypadku odstąpienia od niniejszej Umowy Wykonawcę oraz Zamawiającego obciążają następujące obowiązki szczegółowe:

- w terminie 7 dniu od daty odstąpienia od niniejszej umowy Wykonawca, przy udziale Zamawiającego, sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji robót w toku według stanu na dzień odstąpienia;

- Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt tej strony, z winy której nastąpiło odstąpienie od niniejszej Umowy;

- Wykonawca sporządzi wykaz tych materiałów, konstrukcji lub urządzeń, które nie mogą być wykorzystane przez Wykonawcę do realizacji innych robót nieobjętych niniejszą Umową, jeżeli odstąpienie od niniejszej Umowy nastąpiło z przyczyn niezależnych od niego;

- Wykonawca zgłosi do dokonania przez Zamawiającego odbioru robót przerwanych oraz robót zabezpieczających, jeżeli odstąpienie od niniejszej Umowy nastąpiło z przyczyn za które Wykonawca odpowiada, niezwłocznie, a najpóźniej w terminie 30 dni usunie z terenu budowy urządzenia zaplecza przez niego dostarczone lub wzniesione;

- Zamawiający, w razie odstąpienia od niniejszej Umowy z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada, obowiązany jest do:

- dokonania odbioru robót przerwanych oraz do zapłaty wynagrodzenia za roboty , które zostały wykonane do dnia odstąpienia,

- rozliczenia się z Wykonawcą z tytułu nierozliczonych w inny sposób kosztów budowy, obiektów zaplecza, urządzeń związanych z zagospodarowaniem i uzbrojeniem terenu budowy, chyba że Wykonawca wyrazi zgodę na przejęcie tych obiektów i urządzeń,

- przejęcia od Wykonawcy pod swój dozór terenu budowy w ciągu 30 dni od daty podpisania przez Strony niniejszej Umowy protokołu inwentaryzacji robót w toku wg stanu na dzień odstąpienia.

Gwarancja i Rękojmia

§ 10

- Wykonawca gwarantuje, że przedmiot Umowy określony w § 1 wykonany zostanie dobrze jakościowo, zgodnie z warunkami (normami) technicznymi wykonawstwa i warunkami umowy, bez wad pomniejszających wartość robót lub uniemożliwiających użytkowanie obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem.

- Gwarancja i Rękojmia na wykonane roboty  przysługuje na okres ……………… lat. Bieg gwarancji i rękojmi rozpoczyna się od dnia podpisania bezusterkowego protokołu końcowego odbioru.

- W razie stwierdzenia w toku czynności odbioru lub w okresie rękojmi wad nie nadających się do usunięcia, Zamawiający może obniżyć wynagrodzenie Wykonawcy odpowiednio do utraconej wartości użytkowej lub technicznej obiektu.

- Wykonawca zobowiązuje się usunąć na swój koszt wady i usterki stwierdzone w przedmiocie niniejszej Umowy w okresie gwarancji i rękojmi - w terminach technicznie i organizacyjnie uzasadnionych, wyznaczonych przez Zamawiającego, bez względu na wysokość tych kosztów.

- W przypadku gdy Wykonawca nie zgłosi się w celu stwierdzenia wad i usterek w terminie nie dłuższym niż 7 dni lub nie usunie wad i usterek w terminie wskazanym Zamawiającemu przysługuje prawo dokonania naprawy na koszt Wykonawcy, przez zatrudnienie własnych specjalistów strony trzeciej - bez utraty praw wynikających z rękojmi.

6. Wszystkie reklamacje będą zgłaszane przez Zamawiającego niezwłocznie i potwierdzane pisemnie.

Postanowienia końcowe

§ 11

1.	Ewentualne spory, jakie mogą powstać przy realizacji niniejszej Umowy będą rozstrzygane
przez sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.

- Każda zmiana niniejszej Umowy wymaga formy pisemnego aneksu - pod rygorem nieważności.

- W sprawach nieuregulowanych niniejszą Umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego, Prawa budowlanego wraz z przepisami wykonawczymi oraz inne obowiązujące przepisy prawa.

- Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, jeden egzemplarze dla Zamawiającego, jeden egzemplarz dla Wykonawcy .

Załączniki § 12

Załączniki stanowiące integralną część Umowy

- Oferta Wykonawcy z dnia	r. wraz z załącznikami.

- Warunki gwarancji i rękojmi

- Zaproszenie do składania ofert z załącznikami

Zamawiający:	Wykonawca: